Sistema de gestión de proyectos

Reporte de decisiones — Reto Desarrollador de Soluciones con IA

Daniel Felipe Mendoza

Julio de 2026 — versión actualizada al cierre de la construcción

Resumen ejecutivo

Este documento explica cómo quedó construido el sistema de gestión de proyectos para el reto de Aztec: qué funcionalidades resuelve, en qué fases se construyó y por qué en ese orden, con qué criterio se prioriza cada proyecto, qué decisiones se tomaron durante la construcción y por qué, y qué se dejó explícitamente fuera de alcance para cumplir con la ventana de 24 horas. Es el soporte escrito del video, no un manual técnico: el detalle de implementación (archivos, tablas, triggers, cada verificación corrida) vive en el repositorio, en TAREAS.md (27 tareas en 9 niveles) y APRENDIZAJES.md.

Contexto del reto

Aztec pidió diseñar y construir un sistema simple de gestión de proyectos sobre un set de datos con 22 proyectos y 82 tareas, que permitiera crear y actualizar proyectos, guardar responsable/estado/prioridad/fecha límite/siguiente paso/bloqueos/notas, detectar proyectos en riesgo, bloqueados o sin siguiente paso claro, ofrecer una vista útil de seguimiento, y mostrar un criterio claro de priorización. Con 24 horas de plazo.

Funcionalidades principales

Cómo se resolvió cada requisito mínimo del enunciado:

| Requisito del enunciado | Cómo se resolvió |
| --- | --- |
| Crear y actualizar proyectos | CRUD completo vía Server Actions de Next.js: botón “+ Crear proyecto” en el listado (con modal), edición directa desde el detalle, y CRUD de tareas dentro del Kanban de cada proyecto. |
| Responsable, prioridad, fecha límite | Responsable viene del dataset (owner_alias); al crear un proyecto nuevo, el rol del responsable se deriva automáticamente de la persona elegida, no se pregunta aparte. Prioridad se deriva del score de priorización, no se asigna a mano. Fecha límite es un campo editable estándar. |
| Siguiente paso, bloqueos, notas | Campos estructurados (motivo del bloqueo, desde cuándo, quién lo resuelve, siguiente paso) editables desde el detalle del proyecto, más una tabla de notas independiente tipo bitácora: cada nota queda con su hora exacta y no se puede editar ni borrar después. |
| Detectar en riesgo, bloqueados o sin siguiente paso | El campo health (Bloqueado/En riesgo/Sano) más una marca visual (⚠️) aparte para “sin siguiente paso definido”, que aplica en los tres estados de salud, no solo cuando el proyecto está bloqueado. |
| Vista útil de seguimiento | Tabla principal ordenada por score de mayor a menor por default, con 9 filtros combinables (tipo de vínculo, tipo de proyecto, rol del responsable, estado abierto/cerrado, fecha de apertura, tareas pendientes, tareas vencidas, score mínimo, solo bloqueos). |
| Criterio de priorización visible | Fórmula ponderada visible y explicada en la app y en este documento (ver siguiente sección), no una caja negra. |

Fases de construcción

La construcción se organizó en 9 niveles, cada uno construido sobre el anterior y verificado antes de pasar al siguiente. Un rol “implementer” construía cada tarea siguiendo un checklist exacto, y un rol “verifier” la revisaba contra un criterio medible antes de darla por hecha — no “se ve bien”, sino “el número que devuelve la base coincide con el esperado”. De ahí sale buena parte del detalle de las secciones siguientes: no son afirmaciones, son mediciones.

Nivel 0 — Scaffold del proyecto

Se creó la aplicación Next.js (App Router, TypeScript, Tailwind v4) desde cero, con el repositorio de Git y las credenciales de Supabase ya conectadas. Quedó en Next.js 16.2.12 sobre React 19.2.4, sin la carpeta src/ para que las rutas del plan de tareas coincidieran con la raíz del proyecto.

Nivel 1 — Base de datos (Supabase)

Se diseñaron las 5 tablas (proyectos, tareas, notas, e historial de cada una), con las reglas de negocio ya dentro de la base y no solo en el código: triggers que recalculan el score de cada proyecto en cada cambio relevante, un trigger de historial que registra automáticamente cualquier edición de campo, y seguridad a nivel de fila (RLS) que exige sesión para leer o escribir. El usuario único de acceso (admin/123) también quedó definido acá.

Nivel 2 — Seed (transformación de datos)

Se tomaron los 22 proyectos y las 82 tareas del Excel original y se transformaron al formato que la base necesita: conversión de texto a booleanos y números, corrección de tildes (el Excel viene sin ellas), y resolución de las 61 dependencias entre tareas. En este nivel apareció uno de los hallazgos más importantes del dataset (ver “Momentos clave” más abajo).

Nivel 3 — Capa de datos y fundaciones de la app

Se construyó todo lo que las pantallas necesitan para funcionar sin repetir lógica: el cliente de conexión a Supabase (con manejo de sesión), los tipos de datos compartidos, la misma fórmula de score espejada en JavaScript (para que la interfaz pueda mostrar la prioridad sin ir a la base cada vez), la tasa de cambio fija documentada, y los tokens de color y tipografía de la marca.

Nivel 4 — Server Actions

Se construyeron las 6 acciones que hacen todo el trabajo de escritura de la aplicación: cargar los datos de ejemplo, crear/actualizar proyectos, crear/actualizar tareas (con la regla de que una tarea que depende de otra sin terminar nace bloqueada), y crear notas. Todas devuelven un resultado explícito de éxito o error, y ninguna confía en que el usuario esté logueado sin comprobarlo primero.

Nivel 5 — UI de lectura

Se construyeron el login, el listado de proyectos (con sus filtros y su orden por score) y el detalle de cada proyecto (con el stepper de etapa, el banner de bloqueo, el Kanban de tareas y el panel de notas). Es la primera vez que el sistema completo se ve en pantalla, y donde se resolvió el único punto de diseño que quedó pendiente de niveles anteriores: qué color usar para el código del proyecto en la tabla (ganó el manual de marca sobre el mockup).

Nivel 6 — UI de escritura

Se conectó cada pantalla de lectura con su acción de escritura correspondiente: el modal de crear proyecto, crear y editar tareas desde el Kanban, editar el bloqueo y el siguiente paso de un proyecto, y agregar notas. Es el nivel donde el circuito completo del reto se puede seguir de principio a fin: detectar un proyecto sin siguiente paso, llenarlo desde la interfaz, y ver el efecto inmediato en su prioridad.

Nivel 7 — Plus/extensiones

Se construyeron los dos elementos que no eran obligatorios: un endpoint de solo lectura protegido por API key (pensado para integraciones externas tipo n8n) y un widget de chat flotante que responde preguntas sobre el portafolio completo, consultando la base en vivo en cada pregunta.

Nivel 8 — Deploy

Las variables de entorno y el README quedaron documentados y verificados. El deploy final a Vercel es el único paso que sigue pendiente: no es un requisito estricto del reto (sí lo es que el repo se pueda clonar y correr), y se deja para el cierre, justo antes de grabar el video, para no gastar tiempo del desarrollo resolviendo un error de build a mitad de camino.

Momentos clave de la construcción

Cuatro decisiones que vale la pena contar con más detalle, porque muestran cómo se resolvieron problemas reales durante la construcción, no solo lo que quedó al final:

El login que casi no compila. El reto pide entrar con admin/123, pero Supabase Auth rechaza esa contraseña por ser “débil” (HTTP 422), tanto desde el dashboard como desde la API. La salida fue insertar el usuario directamente por SQL, que no pasa por esa validación — pero ahí apareció un segundo problema: el login daba error 500 porque cuatro columnas internas de la tabla de usuarios, aunque nulas en el esquema, tienen que venir como texto vacío para que el sistema de autenticación las pueda leer. Con las dos correcciones, el login quedó reproducible desde el archivo SQL, no como un paso manual que alguien tenga que recordar.

Un ciclo de dependencia que se dejó tal cual, a propósito. Dos tareas del proyecto PRJ-04 dependen la una de la otra: la primera espera a que la segunda termine, y la segunda espera a que la primera termine. Ese ciclo viene así del Excel original, no es un error de la construcción. Se pudo “arreglar” borrando una de las dos dependencias, pero es justamente el tipo de cuello de botella que el reto pide detectar — y PRJ-04 es, además, el proyecto con el score de priorización más alto de todo el portafolio. Se dejó el dato tal cual, y el sistema lo muestra en pantalla exactamente como lo que es: dos tareas bloqueadas entre sí, en el proyecto más urgente de la lista.

El chatbot y un trade-off real entre dos modelos de OpenAI. El modelo más grande (gpt-4o) responde con más precisión, pero la cuenta usada para el reto tiene un límite de tokens por minuto que hace que, a la tercera o cuarta pregunta seguida, empiece a fallar por exceso de cuota — un riesgo real durante la grabación del video. El modelo más chico (gpt-4o-mini) aguanta muchas más preguntas seguidas sin fallar, al costo de omitir ocasionalmente un proyecto en respuestas que piden listar varios a la vez. Se documentó la medición exacta de ambos casos y se dejó gpt-4o-mini como configuración por defecto (con la opción de cambiar de modelo por variable de entorno), priorizando que el chat no se caiga a mitad de una demo en vivo.

Una fórmula que al principio no distinguía nada. La primera versión del criterio de priorización marcaba 12 de los 22 proyectos como “Crítica” — más de la mitad del portafolio, lo cual no prioriza nada. El problema era que, en este dataset, un proyecto bloqueado casi siempre trae también tareas vencidas y fecha vencida al mismo tiempo, así que sumar los cuatro factores no separaba proyectos, los agrupaba. La solución fue darle más resolución interna a cada componente (pesar qué tan grave es cada tarea vencida, no solo contarlas) y subir el punto de corte de “Crítica” de 75 a 85 puntos. El resultado final marca 4 de 22 proyectos como Crítica: una lista corta y accionable, no una alarma generalizada.

Criterio de priorización

El score de cada proyecto combina cuatro factores con pesos distintos:

score_proyecto = 0.325 × salud + 0.325 × tareas + 0.25 × fecha límite + 0.10 × valor de negocio

El componente de salud es el que más se trabajó, porque ahí es donde vive la detección de “sin siguiente paso claro”: un proyecto sin siguiente paso definido puntúa más alto que uno equivalente que sí lo tiene, sin importar si está bloqueado, en riesgo, o incluso sano.

| Salud | Con siguiente paso | Sin siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Bloqueado | 70 | 100 |
| En riesgo | 50 | 65 |
| Sano | 10 | 25 |

Ejemplo con un proyecto real del dataset: PRJ-03 (“Patient Care Assistant”, cliente Lunara Health) está marcado Bloqueado en el Excel original, y el dataset no trae un siguiente paso definido para él. Bajo esta tabla, su componente de salud puntúa 100 sobre 100, el más alto posible: es exactamente el tipo de proyecto que la fórmula está diseñada para poner arriba de la lista.

Los otros tres componentes, ya en su forma final:

Tareas abiertas y vencidas: no solo cuenta cuántas hay, pesa qué tan grave es cada atraso — una tarea vencida sin depender de ninguna otra pesa más que una que espera a otra, porque el atraso es propio y no el efecto de un bloqueo aguas arriba.

Cercanía de la fecha límite: la urgencia crece dentro de una ventana de 90 días antes del vencimiento, y sigue creciendo (sin topar de golpe) durante los primeros 150 días después de vencido — un proyecto con 5 meses de atraso no pesa igual que uno que venció ayer.

Valor de negocio: escala de forma lineal con el valor del proyecto en dólares, hasta un tope de 50.000 USD (el proyecto más grande del dataset real está en 38.000, así que el tope deja margen).

La prioridad que ve el usuario (Baja/Media/Alta/Crítica) sale directo de ese score: 85 o más es Crítica, 50-84 es Alta, 25-49 Media, menos de 25 Baja.

Decisiones clave y su razón

| Decisión | Por qué |
| --- | --- |
| Login con usuario/contraseña, no correo | Un solo usuario admin, cero dependencia de que un correo llegue a tiempo durante la grabación del video. |
| Vista única de administrador, sin permisos por rol | Reduce el alcance a lo que sí cabe en 24 horas; queda documentado como capacidad futura, no como algo olvidado. |
| Carga de datos de ejemplo vía botón en la UI, no script de terminal | A prueba de evaluador: no depende de que corra bien un comando de consola con la versión correcta de Node. |
| CRUD con Server Actions de Next.js, no API Routes tradicionales | Menos código duplicado (no hay que mantener ruta + fetch por separado) para el mismo resultado, dado que todo el consumo es interno. |
| Un endpoint de solo lectura (/api/proyectos) sí se expone | Plus barato de construir, pensado para integraciones externas como n8n; protegido con su propia API key, sin exponer la llave de Supabase que sí abre la base completa. |
| Historial de cambios vía trigger de Postgres, no logging manual en el código | No se puede “olvidar” registrar un cambio: la base de datos lo hace sola en cualquier edición, venga de donde venga. |
| El score se recalcula al momento del cambio, no una vez al día | Si el evaluador ve marcar un proyecto como bloqueado en el video, el score y el orden de la tabla deben moverse ahí mismo, no al día siguiente. |
| Tasa de cambio USD/COP fija, con fecha de referencia documentada | Nada en la demo debe poder fallar por una API externa de terceros fuera de nuestro control. Tasa: 3.210 COP/USD, referencia Investing.com al 29 de julio de 2026. |
| Chatbot con retrieval en vivo desde la base de datos, sin base vectorial | Con 22 proyectos, un query normal a la base cabe completo en el contexto del modelo; montar embeddings sería sobre-ingeniería para este volumen. |
| Widget de chat flotante, no una página aparte | Se puede preguntar sobre el portafolio sin salir de la tabla o del detalle que se está viendo. |
| Se comparte la llave anon de Supabase, no la llave de OpenAI | La llave anon está diseñada para vivir en el frontend y depende de los permisos de la base, no del saldo de una cuenta; la de OpenAI sí consume créditos propios reales. |
| Un solo deploy a Vercel, al final del proceso | Evita que un error de build a mitad de camino consuma tiempo que no sobra; se construye y valida en local primero. |

Qué se dejó fuera a propósito

Estas decisiones no son features olvidadas: se evaluaron, se decidió no construirlas ahora, y quedan documentadas para dejar claro que fue un corte consciente de alcance, no una omisión.

Restricciones de edición por rol de usuario (ej. que solo el responsable de una tarea pueda marcarla, o que solo un admin pueda reasignar). El prototipo corre en una sola vista de administrador.

Cuentas de login reales para los demás miembros del equipo (Team, en el dataset). Solo existe el usuario admin; los demás quedan como capacidad futura.

Las vistas alternas “Estado” y “Tareas” del selector de vistas del listado. Quedan como marcador visual de que existe el patrón, sin construirse a fondo.

Tasa de cambio en tiempo real vía API externa. Se usa una tasa fija documentada, más predecible para una demo en vivo.

Integración y despliegue continuo (CI/CD). El deploy es manual y único, al cierre del proyecto.

Stack técnico

Next.js 16 (App Router) con Server Actions para el backend y TypeScript en modo estricto; Supabase (Postgres, autenticación, triggers en SQL) como base de datos; Tailwind v4, configurado por CSS y no por archivo de configuración aparte; Vercel para el hospedaje (deploy pendiente al cierre de este documento); y un chatbot con retrieval en vivo llamando directo a la API de OpenAI (modelo configurable, gpt-4o-mini por defecto). El detalle exacto de cada pieza — esquema de tablas, triggers, estructura de archivos, cada verificación corrida — vive en el repositorio del proyecto, en TAREAS.md y APRENDIZAJES.md, no en este documento.